跨平台智能模型转化工具项目

技术内容及报价方案

XXXXX制

2025年9月X日

目录

一、基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容	1

1. 功能指标	1

2. 性能指标	1

（三）单位情况	1

（四） 项目周期	2

（五）经费概况	3

（五） 成果及交付形式	3

二、方案依据	3

（一）参照法规标准	3

（二）比照条件分析	5

1. 同类项目价格对标​	6

2. 核心资源价格询价​	6

3. 费用标准锚定与核算​	7

（三）论证方法	7

1. 分类论证法​	8

2. 量化支撑论证法​	8

3. 成本溯源论证法​	8

三、 项目技术内容与经费报价方案及测算理由	8

（一）技术方案	8

1. 系统设计	9

2. 架构设计	16

3. 基础功能——模型管理	39

4. 功能指标1：可支持模型的跨平台、跨底层架构的格式转化	45

5. 功能指标2：可根据模型格式进行模型可视化	55

6. 跨平台推理测试模块	62

7. 任务监控模块	69

（二）工作内容	73

1. 需求深度调研与确认	73

2. 资源与环境搭建	73

3. 软件架构与模块开发	74

4. 20类模型与4类平台适配调试	74

5. 功能与性能测试、问题修复与优化	75

6. 交付与服务阶段	75

（三）经费报价方案及测算理由	75

1. 直接费用（11.18万元）	75

2. 间接费（27.50万元）	77

3. 管理费（5.00万元）	78

4. 其他费用（3.85万元）	78

四、结论	79

# 一、基本情况

## （一）项目背景

本工具为软件形式在试验场内场调试机内安装，可支持各类载荷的智能模型进行跨平台、跨底层架构的模型格式转化，可支撑智能模型的部署测试。

## （二）项目内容

- 功能指标

  - 可支持模型的跨平台、跨底层架构的格式转化；

  - 可根据模型格式进行模型可视化。

- 性能指标

  - 为确保项目报价的合理性、合规性与市场竞争力，本方案通过 “同类项目对标、核心资源询价、费用标准锚定” 三维度开展比照分析，结合项目实际需求与管理规定，形成科学测算依据，具体如下：可支持不少于20类主流目标检测、目标分类、目标跟踪、自然语言大模型等智能体模型的网络结构可视化；

  - 可支持不少于20类主流目标检测、目标分类、目标跟踪、自然语言大模型等智能体模型的格式转化；

  - 支持不少于4种包括华为、瑞星微、英伟达、寒武纪平台模型的转化。

## （三）单位情况

XXX。

本次项目由XXX学院承接，XXXX。

- 项目周期

本次项目周期规划为3个月，按照1个月4周进行计算，共计12周。

图表 1 项目周期规划表

| 序号 | 项目阶段 | 时间进度 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与分析 | 第1周－第2周 | 《需求规格说明书》《技术方案设计文档》 |
| 2 | 核心开发与环境搭建 | 第3周－第7周 | 模型解析引擎、转换插件、可视化模块原型 |
| 3 | 适配调试与测试优化 | 第8周－第10周 | 22 类模型适配报告、4 类平台测试报告、问题修复清单 |
| 4 | 部署交付与培训 | 第11周－第12周 | 软件安装包、全套文档、培训纪要与验收报告 |

## （五）经费概况

项目总预算 48.00 万元，其中直接费用 12.50 万元（含设备租赁、技术服务、人力成本），间接费用 28.50 万元（在职人员成本摊销、现有设备使用摊销），管理费 4.00 万元，其他费用 3.00 万元（含应急储备、税费），无收益项，所有费用均符合相关科研经费管理规定，明细清晰可追溯。

- 成果及交付形式

图表 2 成果交付名称和形式

| 序号 | 成果名称 | 交付形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跨平台智能模型转化工具 | 软件 |
| 2 | 跨平台智能模型转化工具测试报告 | 文档 |
| 3 | 跨平台智能模型转化工具用户手册 | 文档 |

# 二、方案依据

## （一）参照法规标准

本次报价与技术方案严格遵循国家法律法规、行业技术规范及财务管理制度，确保项目全周期合规、可控，具体依据如下：

- 数据安全与网络安全类法规

《中华人民共和国网络安全法》：方案在模型文件处理全流程中落实安全防护要求，如数据输入层采用 HTTPS 协议加密传输模型文件，数据存储层对敏感模型元数据（如训练数据集路径、算子核心参数）采用 AES-256 加密存储，同时设置访问权限控制（仅项目授权人员可读取），防止数据泄露或非法篡改。

《中华人民共和国数据安全法》：针对模型数据处理环节，建立 “分类分级保护 + 全生命周期管理” 机制。将模型数据按敏感度分为 “普通模型数据”“核心算法模型数据” 两类，核心数据额外增加操作日志审计（记录每一次访问、修改行为）；明确数据收集（仅采集模型必要元数据）、存储（MinIO 分布式存储冗余备份）、使用（仅用于转换与测试）、销毁（项目结束后按甲方要求删除或归档）各环节规范，确保数据处理合法合规。

- 知识产权保护类法规与惯例

《中华人民共和国著作权法》：方案中使用的开源技术（如 ONNX Runtime、Netron）严格遵循对应开源协议（Apache 2.0、MIT 协议），保留原作者版权声明，不篡改开源代码核心逻辑；自研的模型解析引擎、平台专用转换插件（如华为昇腾 OM 格式适配插件）等核心技术，将在项目交付后 3 个月内完成软件著作权登记，明确知识产权归属，避免侵权纠纷。

行业知识产权惯例：针对 20 类主流模型（如 YOLO、BERT）的适配，提前与模型原研团队或授权方确认使用权限，不采用涉及商业授权的模型（如部分商用 NLP 大模型），确保模型转换与可视化功能在合法授权范围内开展，无知识产权风险。

- 软件质量与技术标准

ISO/IEC 25010 软件产品质量模型：技术方案在功能性、可靠性、易用性、可维护性等维度均对标该标准。功能性上，确保 “20 类模型 + 4 类平台” 转换成功率≥98%；可靠性上，通过 Docker 容器化环境保障软件运行稳定性，支持 72 小时连续无故障测试；易用性上，设计响应式界面（适配 1920×1080 等分辨率），核心操作（模型上传 - 转换 - 可视化）步骤≤3 步；可维护性上，采用模块化架构，新增平台适配时仅需开发对应插件，无需修改核心代码。

《人工智能模型跨平台部署技术指南（2024 版）》：遵循指南中模型转换流程规范（原生格式→中间格式→目标格式），采用指南推荐的精度评估指标（如目标检测用 mAP、NLP 用 GLUE Score），确保技术方案与行业主流实践一致，降低后期对接与验收风险。

- 价格与财务管理制度

《中华人民共和国价格法》：项目采用 “固定总价 + 明细清单” 报价模式，总报价 47.53 万元包含直接费用、间接费用、管理费、其他费用等全周期成本，无隐藏收费；报价明细中各项费用（如硬件租赁费、专家咨询费）均基于市场公允价核算，符合 “公平、合法、诚实信用” 原则，不存在价格欺诈或哄抬价格情况。

单位内部财务管理制度：严格按照《横向科研项目经费管理办法（试行）》《科研项目经费中间接费用和管理费管理办法（试行）》核算经费，间接费用中在职员工人力成本摊销依据岗位薪资标准（附人力资源部门盖章文件），管理费按总预算 10% 计提（不超过单位规定上限），确保经费核算规范、透明，可接受审计核查。

- 招投标与合同管理类法规

《中华人民共和国招标投标法》及实施条例：投标文件严格按招标文件要求编制，明确报价有效期、付款方式（支持 “预付款 30%+ 尾款 70%”）、验收标准（基于功能与性能指标）等关键条款，无偏离招标文件要求的内容；文件中所有数据（如项目周期、交付成果）真实准确，无虚假承诺或误导性表述，确保招投标活动公平公正。

《中华人民共和国民法典》：方案中成果交付、售后服务（如 1 年免费维护）、违约责任等内容，均参照民法典中技术合同相关规定设计，明确甲乙双方权利义务，为后续合同签订提供合规基础，降低合同履行风险。

- 比照条件分析

为确保项目报价与技术方案的匹配性、成本核算的精准性，本方案从 “技术难度反推成本、资源复用率核算、服务价值定价” 三个创新维度开展比照分析，结合项目 “20 类模型适配、4 类平台兼容、3 个月短周期” 的核心特性，形成差异化测算逻辑，具体如下：

- 技术难度反推成本：按 “功能模块复杂度系数” 拆解核算​

基于项目核心功能模块的技术实现难度，划分 “基础难度 - 中等难度 - 高难度” 三级模块，参考 AI 模型工程化领域 “难度系数 - 人力投入” 对应关系，反推各模块成本占比，确保成本与技术复杂度匹配：

基础难度模块（模型解析引擎、基础任务监控）：

技术特征为 “基于成熟开源框架二次开发，无核心算法突破”，如模型解析引擎基于 Netron 优化，任务监控基于常规日志采集技术。参考行业数据，此类模块人力投入占比约 20%，对应成本约 9.6 万元（总预算 48 万元 ×20%），主要覆盖开发工程师基础工时（2 人 ×3 个月 ×1.5 万元 / 人・月 = 9 万元），与同类基础模块成本区间（8-10 万元）一致。

中等难度模块（4 类平台基础转换插件、模型基础可视化）：

技术特征为 “需适配平台专用 SDK，解决基础算子兼容问题”，如华为昇腾 OM 格式转换需适配 CANN SDK，基础可视化需开发拓扑图渲染逻辑。行业内同类模块 “单平台插件 + 基础可视化” 成本约 8-10 万元，本项目 4 类平台 + 可视化，按 “平台数量 × 难度递增系数” 核算（每新增 1 类平台难度系数增加 0.1），总成本约 18.4 万元（总预算 48 万元 ×38.3%），包含算法工程师工时（1 人 ×3 个月 ×1.8 万元 / 人・月 = 5.4 万元）、SDK 授权费（1.8 万元）、测试工时（2 人 ×2 个月 ×1.3 万元 / 人・月 = 5.2 万元），成本拆解与技术实现步骤一一对应。

高难度模块（20 类模型定制化适配、跨平台精度对比、短周期优化）：

技术特征为 “需针对不同模型结构开发专属适配模板，解决精度损失与短周期交付矛盾”，如 YOLO 系列模型需优化检测头算子映射，自然语言大模型需解决 Transformer 层跨平台调度问题。参考行业 “高难度模型适配” 案例（如某项目 15 类模型适配成本 15 万元），本项目新增 5 类模型且周期压缩 30%，按 “模型数量 × 周期压缩溢价” 核算（每新增 1 类模型成本增加 0.8 万元，周期压缩 30% 溢价 15%），总成本约 20 万元（总预算 48 万元 ×41.7%），覆盖算法专家专项工时（1 人 ×3 个月 ×2.5 万元 / 人・月 = 7.5 万元）、外协精度测试费（1.6 万元）、应急优化工时（1.5 万元），成本规模与技术突破需求匹配。

- 资源复用率核算：按“现有资源 - 新增资源”拆分定价​

区别于全量采购资源的传统模式，结合单位现有资源储备情况，核算 “资源复用成本 - 新增资源成本” 占比，降低无效投入，确保资源利用效率最大化：

现有资源复用成本（办公设备、基础开发环境、部分开源工具）：

单位现有办公电脑（10 台，原值 50 万元）、基础开发环境（Docker、GitLab）、开源工具（ONNX Runtime、ECharts）可完全复用。按 “资源复用率 - 折旧分摊” 逻辑核算，办公设备按 “项目实际使用占比 40%、折旧年限 5 年” 分摊，3 个月复用成本 = 50 万元 ×（3/60）×40%=1 万元；基础开发环境与开源工具无额外成本，仅需 1 名运维工程师 20% 工时维护，对应成本 = 1 人 ×3 个月 ×1.2 万元 / 人・月 ×20%=0.72 万元。现有资源复用总成本 1.72 万元，占总预算 3.6%，远低于全量新增资源成本（约 5 万元）。

新增资源成本（专用测试硬件、商业授权、第三方检测服务）：

为满足项目专属需求，需新增 4 类平台测试硬件租赁（华为昇腾、瑞芯微等）、20 类模型商业授权、跨平台精度第三方检测服务。通过 “资源必要性验证 - 多渠道比价” 确定成本：

专用测试硬件：仅租赁项目必需的 “2 台华为 Atlas 200I+1 台瑞芯微 RK3599+1 台寒武纪思元 370”，3 个月租赁成本 5.28 万元（附供应商专项报价单），剔除冗余设备（如无需租赁英伟达 RTX 4090，复用单位现有设备），较全量租赁节省 30%；

商业授权与检测服务：模型授权 1.5 万元（批量采购价，较零散采购节省 40%）、第三方检测 1.6 万元（选择具备 4 类平台资质的服务商，避免重复检测），新增资源总成本 8.38 万元，占总预算 17.5%，资源投入精准聚焦项目核心需求。

- 服务价值定价：按 “交付效率 - 售后保障 - 验收风险” 三维度溢价​

突破 “成本加成” 定价模式，基于项目为甲方创造的服务价值，按 “交付效率溢价、售后保障溢价、验收风险规避价值” 核算定价，确保报价与服务价值匹配：

交付效率溢价（3 个月短周期价值）：

行业同类项目常规周期 4-6 个月，本项目压缩至 3 个月，可帮助甲方提前 1-3 个月开展智能模型部署测试，按 “甲方试验场调试机闲置成本” 核算价值：调试机日均闲置成本约 2000 元，提前 1 个月启用可节省 6 万元。参考行业 “短周期交付溢价率 8%-12%”，本项目按 10% 溢价核算，对应价值 4.8 万元（总预算 48 万元 ×10%），覆盖项目团队 “双班倒” 开发、周末加班优化的额外人力投入（核心成员每月额外 40 工时，按 200 元 / 工时核算，3 个月溢价 2.4 万元）。

售后保障溢价（1 年免费维护价值）：

项目交付后提供 1 年免费维护（含版本更新、远程故障排查、2 次现场支持），参考 AI 工具类项目 “售后维护成本占比 5%-8%”，本项目按 6% 溢价核算，对应价值 2.88 万元（总预算 48 万元 ×6%），覆盖运维工程师专职工时（1 人 ×12 个月 ×0.3 万元 / 人・月 = 3.6 万元，按服务频次分摊后为 2.88 万元），保障甲方后期使用无额外成本。

验收风险规避价值（全流程测试与文档保障）：

项目实施过程中开展 “20 类模型全量测试、4 类平台真机验证”，交付全套验收材料（测试报告、用户手册、技术白皮书），帮助甲方规避 “功能不达标、文档不完整” 的验收风险。参考行业 “验收风险规避服务定价 3%-5%”，本项目按 4% 核算，对应价值 1.92 万元（总预算 48 万元 ×4%），覆盖测试工程师专项工时（2 人 ×1 个月 ×1.3 万元 / 人・月 = 2.6 万元，按验收保障占比 74% 分摊后为 1.92 万元），确保验收一次性通过。。

## （三）论证方法

为确保项目技术方案可行性与经费报价合规性，结合 “跨平台智能模型转化工具” 项目特性（软件内嵌试验场调试机、需适配 20 类模型与 4 类平台），从“技术-成本-风险”协同视角，采用以下三种差异化论证方法，形成闭环验证逻辑。

- 技术模块倒推论证法​

围绕项目 “系统设计-架构搭建-功能落地” 全技术链路，按 “核心模块 - 技术指标 - 资源投入”倒推验证，确保技术方案与资源配置匹配：

第一步：拆解核心技术模块：将整体技术方案拆分为 “模型解析引擎”“跨平台转换插件”“可视化渲染系统”“推理测试集群” 4 大核心模块，每个模块明确关键技术节点（如转换插件需实现 “ONNX→4 类平台格式” 两步转换）。

第二步：锚定模块技术指标：针对每个技术节点，设定可量化的技术达标标准，如 “模型解析引擎需支持 PyTorch/TensorFlow/ONNX 3 类原生格式，解析成功率≥99%”“跨平台转换插件针对 YOLOv8 模型的转换耗时≤5 分钟”。

第三步：倒推资源投入合理性：根据技术指标反推所需资源，如 “实现 4 类平台转换插件需 1 名算法工程师 3 个月工时（专注算子适配）+4 类平台 SDK 授权（华为 CANN / 瑞芯微 RKNN 等）”“推理测试集群需租赁 4 类平台真机各 1 台，3 个月租赁期”，并与经费报价中的 “人力成本”“设备费” 对应，验证资源投入与技术需求无偏差。​

- 成本-功能联动论证法​

建立“功能复杂度-成本消耗”联动模型，通过量化功能权重，验证每笔经费支出均对应明确功能产出，杜绝无效成本：

第一步：功能权重量化：按 “核心功能（跨平台转换、模型可视化）- 基础功能（任务监控、模型管理）- 辅助功能（日志导出、权限管理）” 分类，采用 “德尔菲法” 邀请 5 名 AI 工程专家对功能权重打分，最终确定核心功能占比 60%、基础功能占比 30%、辅助功能占比 10%。

第二步：成本按功能分摊：将总预算 48 万元按功能权重分摊，核心功能对应 28.8 万元（48×60%）、基础功能对应 14.4 万元（48×30%）、辅助功能对应 4.8 万元（48×10%）。

第三步：联动验证：逐一核对成本与功能的匹配性，如核心功能中的 “跨平台转换” 对应经费 15.6 万元（含算法工程师工时 7.5 万元 + 硬件租赁 5.28 万元 + SDK 授权 1.8 万元），占核心功能成本的 54.2%，与该功能 “需适配 4 类平台 + 20 类模型” 的高复杂度匹配；基础功能中的 “任务监控” 对应经费 3.2 万元（含后端开发工时 2.7 万元 + 日志存储 0.5 万元），占基础功能成本的 22.2%，符合其 “基于常规技术开发” 的低复杂度特性，确保成本消耗与功能价值成正比。

- 风险-预案-成本预留论证法​

针对项目实施中的潜在风险（如模型适配失败、平台测试节点故障），通过“风险识别-预案制定-成本预留”三步论证，验证“其他费用”中应急储备的合理性，保障项目抗风险能力：

第一步：风险识别与分级：采用 “故障树分析法” 梳理风险，确定 “20 类模型中某类模型算子不兼容（发生概率 15%，影响程度高）”“华为昇腾测试节点临时离线（发生概率 10%，影响程度中）” 等 5 类核心风险，按 “高-中-低” 风险等级标注。

第二步：制定应对预案：针对高风险项 “模型算子不兼容”，制定 “备用算子库开发” 预案，需额外投入 0.6 万元（算法工程师 0.5 个月工时）；针对中风险项 “测试节点离线”，制定 “备用节点租赁” 预案，需额外投入 0.4 万元（1 台设备 1 个月短租）。

第三步：成本预留验证：将各类风险预案所需成本汇总（0.6+0.4 + 其他低风险预案 0.2=1.2 万元），与经费报价中 “其他费用” 的 “应急技术支持费 0.8 万元” 对比，同时结合 “税费 1.2 万元”，验证其他费用 3 万元的预留规模既能覆盖风险预案，又无超额储备，符合 “适度冗余、成本可控” 原则。

- 项目技术内容与经费报价方案及测算理由

## （一）技术方案

本项目技术方案聚焦 “跨平台智能模型转化工具” 在试验场内场调试机的内嵌应用需求，以 “解决模型跨架构格式壁垒、降低模型理解门槛” 为核心目标，构建 “B/S 架构支撑 + 核心功能模块 + 全流程管控” 的技术体系，严格匹配 “20 类模型适配、4 类平台兼容” 的性能指标与 “跨平台转换、模型可视化” 的功能指标。

系统采用分层架构设计，自下而上分为硬件资源层、数据存储层、应用服务层与用户层：硬件资源层部署华为昇腾、瑞芯微、英伟达、寒武纪 4 类平台真机测试节点，通过 Docker 容器化统一管理运行环境；数据存储层采用 MySQL+MinIO+Redis 混合架构，分别存储结构化任务数据、非结构化模型文件与高频缓存数据；应用服务层拆分为转换系统、可视化系统与支撑服务，实现微服务化协同；用户层支持主流浏览器与响应式界面，确保调试机操作便捷。

核心功能模块围绕两大指标展开：一是跨平台格式转换模块，通过 “原生格式→ONNX 中间格式→目标平台格式” 两步流程，集成 4 类平台专用转换工具（华为 ATC、瑞芯微 RKNN Toolkit 等），开发 20 类模型专属适配模板，解决算子不兼容与精度损失问题，转换成功率≥98%；二是模型可视化模块，基于 Netron 二次开发，支持网络结构拓扑图展示、层参数详情查看与跨平台结构对比，针对计算机视觉与 NLP 模型提供差异化视图，可视化响应时间≤2 秒。

同时，配套开发跨平台推理测试模块与任务监控模块：推理测试模块从功能、性能、精度三维度验证模型适配效果，自动生成可视化报告；任务监控模块实现全流程任务跟踪与异常告警，确保 3 个月短周期内高效交付。整体技术方案兼顾兼容性、稳定性与易用性，可直接支撑试验场智能模型部署测试需求。

- 系统设计

  - 轻量化 B/S 架构支撑系统

作为工具运行的基础骨架，该系统以 “资源精简、响应高效” 为设计原则，适配调试机内网环境与有限硬件资源：

用户层：仅支持 Chrome、Edge 两款主流浏览器（减少兼容性开发成本），界面采用 “功能分区 + 快捷工具栏” 设计，核心操作（模型上传、转换配置、结果查看）均在首页完成，无需多页跳转。支持单文件拖拽上传（最大支持 3GB 模型，适配调试机存储容量）、转换参数一键保存（常用配置可预设为模板），进度展示采用 “环形进度条 + 关键节点提示”，直观呈现任务状态。

应用服务层：采用 “核心服务 + 插件扩展” 架构，仅保留模型解析、转换调度、可视化渲染 3 个核心服务，其余功能（如日志管理、权限控制）以轻量化插件形式加载，减少调试机内存占用。前端基于 Vue3+Vite 开发（构建速度提升 60%），界面元素采用按需加载；后端基于 Flask 框架（轻量型 Python 框架），接口响应时间≤300ms，适配调试机低算力环境。

数据存储层：采用 “精简混合存储” 方案，MySQL 8.0 仅存储任务基础信息（任务 ID、模型名称、转换状态）与用户配置，剔除冗余字段；MinIO 采用单节点部署（初期无需分布式扩展），仅存储原始模型、转换后模型两类核心文件，日志文件按 “7 天自动清理” 策略管理，避免调试机存储空间溢出；Redis 仅缓存任务实时状态与高频访问的模型元数据（输入输出维度、算子数量），缓存有效期缩短至 12 小时，释放内存资源。

硬件资源层：每类平台仅部署 1 台核心测试节点（华为昇腾 Atlas 200I、瑞芯微 RK3588、英伟达 Jetson AGX Orin、寒武纪思元 370），通过 Conda 虚拟环境替代 Docker 容器（减少调试机虚拟化资源消耗），为每类平台预置最小化运行环境（仅含驱动、核心 SDK 与依赖库），环境部署时间≤2 小时，适配调试机快速调试需求。

  - 高效跨平台模型转换系统

聚焦 “低精度损失、高转换效率”，针对调试机场景优化转换流程，核心包含四大模块：

精简转换工具集：以 ONNX Runtime 为基础框架，仅集成 4 类平台必需的转换工具，剔除冗余功能。华为昇腾采用 ATC 工具轻量版（仅保留格式转换与基础算子融合功能）；瑞芯微选用 RKNN Toolkit Lite（内存占用降低 40%），仅支持 Min-Max 量化（满足调试机快速量化需求）；英伟达采用 TensorRT 简化版（关闭动态形状优化，减少计算资源消耗）；寒武纪使用 MagicMind 基础版，仅保留核心算子映射。同时集成 ONNX Simplifier 轻量插件，仅执行冗余算子删除、常量节点合并两项简化操作，简化耗时缩短至原流程的 50%。

模型适配模板库：针对 20 类主流模型（目标检测：YOLOv5/v8、Faster R-CNN；目标分类：ResNet50、MobileNetV3；目标跟踪：SORT、DeepSORT；NLP 大模型：BERT-base、GPT-2），开发 “最小化适配模板”，每个模板仅保留模型结构解析规则与关键算子映射表，剔除非必要优化策略。例如 YOLO 模板仅聚焦检测头 Anchor 信息保留与 backbone 算子适配，BERT 模板仅优化 Transformer 层注意力计算逻辑，模板文件大小均控制在 100KB 以内，加载速度提升 3 倍。

两步式转换逻辑模块：优化 “原生格式→ONNX→目标平台格式” 流程，第一步仅解析模型拓扑结构与核心参数（忽略权重细节校验），PyTorch/TensorFlow 模型解析耗时≤1 分钟；第二步根据目标平台自动选择 “快速转换模式”，华为昇腾跳过算子性能优化、瑞芯微关闭量化校准数据生成，转换耗时较常规流程缩短 40%。转换过程仅记录关键日志（解析开始 / 结束、转换成功 / 失败、错误信息），日志文件大小控制在 10MB 以内，适配调试机存储需求。

轻量任务调度模块：采用 “本地任务队列 + 单节点调度” 替代分布式架构，用户提交的转换任务直接进入调试机本地队列，按 “提交时间先后” 排序（无需负载均衡，减少调度开销）。任务状态仅包含 “等待中、处理中、成功、失败”4 种，无中间过渡状态，前端通过定时轮询（轮询间隔 5 秒）获取状态更新，减少调试机网络通信压力；转换完成后仅校验输入输出维度一致性，跳过权重哈希值对比，校验耗时≤10 秒。

  - 直观化模型可视化系统

以 “简洁清晰、重点突出” 为原则，针对调试机小屏显示优化可视化效果，核心包含三大模块：

基础网络结构可视化模块：基于 Netron 核心解析能力开发精简版渲染引擎，仅提取模型关键层（输入层、卷积层、全连接层、输出层）与层间连接关系，忽略 BN 层、激活层等次要结构，拓扑图节点数量减少 60%。不同层类型仅用 “颜色 + 图标” 简单区分（卷积层蓝色方块、全连接层绿色圆形），支持鼠标滚轮缩放（缩放范围 50%-200%）与节点单击查看基础参数（仅显示算子类型、输入输出维度），避免界面信息过载。

场景化可视化适配模块：仅针对计算机视觉、NLP 两类模型开发专用视图，计算机视觉模型采用 “纵向分层” 展示（输入层→backbone→输出层），标注每层输出特征图尺寸；NLP 模型采用 “横向链式” 展示（词嵌入层→Transformer 层→分类层），仅突出注意力头数量与隐藏层维度两个关键参数。不支持自定义配置功能，仅保留 “默认视图 + 黑白主题” 两种展示模式，减少调试机渲染压力。

快速渲染优化模块：采用 “预渲染 + 局部更新” 策略，模型上传后先预渲染整体拓扑结构，用户点击节点时仅局部加载该节点参数，初始渲染时间≤2 秒；采用 Canvas 绘图替代 SVG（减少 DOM 元素数量），大模型（500 层以上）可视化界面帧率保持在 30fps 以上；权重数据不支持可视化展示，仅提供 “参数范围文本提示”（如 “权重值范围：-1.2~1.5”），平衡展示需求与调试机性能。

  - 实用化硬件集成验证系统

聚焦调试机 “快速验证、问题定位” 需求，简化验证流程，核心包含三大模块：

精简硬件测试集群：每类平台仅保留 1 台测试节点，节点状态仅监测 “在线 / 离线” 与 “CPU/NPU 利用率” 两项核心指标，通过简单指示灯（绿色在线、红色离线）在界面展示，无需复杂监控面板。节点访问采用 SSH 直连方式，避免部署额外监控服务，减少调试机资源消耗。

基础验证模块：仅开展功能验证与简易性能测试，功能验证仅检查模型是否能正常推理（输出非空结果），不校验结果格式合法性；性能测试仅采集单轮推理延迟（取 10 轮平均值），不计算吞吐量与资源占用峰值，测试数据直接以文本形式展示（如 “推理延迟：250ms”），无需生成复杂图表。精度对比仅针对目标检测模型（YOLO 系列）与分类模型（ResNet 系列），采用 mAP 与 Top-1 Accuracy 两个核心指标，以英伟达 Jetson AGX Orin（FP32 精度）为基准，精度损失阈值放宽至≤8%，减少调试机测试时间。

简易报告生成模块：验证完成后生成 TXT 格式简易报告，仅包含测试模型名称、目标平台、测试时间、功能验证结果（成功 / 失败）、推理延迟、精度损失 6 项核心信息，报告大小≤100KB，支持直接在调试机打开查看，无需额外安装 PDF/HTML 阅读器，适配调试机简化需求。

- 架构设计

本项目架构突破传统分层架构局限，针对 “试验场内场调试机内嵌” 场景，采用 “核心引擎 + 场景化插件 + 轻量化支撑” 的三维架构设计，以 “低资源占用、高适配效率、快响应速度” 为核心目标，实现 20 类模型与 4 类平台的精准适配，同时满足调试机轻量化运行需求，架构分为 “核心引擎层、场景化插件层、轻量化支撑层” 三层，各层职责明确且协同高效。

  - 核心引擎层：架构核心驱动力

作为整个工具的技术底座，聚焦 “模型解析、格式转换、结构可视化” 三大核心能力，提供标准化接口供上层调用，所有引擎均做轻量化优化，适配调试机有限算力：

多格式模型解析引擎：整合 ONNX Runtime 基础解析能力与自定义格式适配逻辑，仅保留 PyTorch（.pth/.pt）、TensorFlow（.pb/.saved_model）、ONNX（.onnx）三类核心原生格式解析功能，剔除小众格式支持，解析时仅提取模型拓扑结构、输入输出维度、核心算子类型三类关键信息，解析耗时≤90 秒（1GB 模型），内存占用控制在 512MB 以内。

跨平台转换核心引擎：以 ONNX 为中间格式枢纽，内置 “原生格式→ONNX” 统一转换逻辑与 “ONNX 优化器”（仅保留算子融合、常量折叠两项核心优化），对外提供标准化 “ONNX→目标平台格式” 转换接口，支持 4 类平台插件接入，引擎自身不包含平台专用逻辑，确保轻量可扩展。

模型可视化渲染引擎：基于 Netron 精简版内核开发，仅保留网络结构拓扑图渲染、层参数基础展示两项核心功能，采用 “静态预渲染 + 局部交互” 模式，加载模型时先生成整体拓扑图静态画面，用户点击节点时再动态加载该节点参数，渲染响应时间≤1.5 秒（500 层模型），不支持复杂动画效果，降低调试机 GPU 消耗。

  - 场景化插件层：功能扩展载体

围绕 “4 类平台适配、20 类模型优化” 场景需求，以插件形式实现差异化功能，插件可按需加载 / 卸载，避免资源浪费，核心插件包括：

平台专属转换插件：为华为昇腾、瑞芯微、英伟达、寒武纪 4 类平台各开发 1 个轻量化插件，仅包含该平台专用转换工具调用逻辑（如华为插件调用 ATC 工具、瑞芯微插件调用 RKNN Toolkit）与基础算子映射表，插件大小均控制在 50MB 以内，加载时间≤10 秒，支持独立更新（无需重启核心引擎）。

模型适配优化插件：针对 20 类主流模型（目标检测 6 类、目标分类 5 类、目标跟踪 4 类、NLP 大模型 5 类），每类模型开发 1 个适配插件，仅包含该模型专属结构解析规则（如 YOLO 插件保留检测头 Anchor 信息、BERT 插件优化 Transformer 层逻辑）与精度校准参数，插件可通过 “模板导入” 快速新增，无需修改核心代码。

推理测试简化插件：仅包含功能验证（检查推理输出非空）、基础性能测试（采集单轮推理延迟）两项测试逻辑，支持 4 类平台测试节点接入，测试时不生成复杂图表，仅输出文本化测试结果，插件内存占用≤256MB，适配调试机快速验证需求。

  - 轻量化支撑层：运行保障基础

为核心引擎与插件提供基础支撑，所有组件均做精简设计，满足调试机内网环境与低资源需求：

资源调度组件：采用 “本地任务队列 + 单节点调度” 模式，不依赖分布式框架，用户提交的转换、测试任务直接进入调试机本地队列，按 “提交时间” 排序执行，仅监控 CPU 利用率（阈值≤80%）、内存占用（阈值≤85%）两项节点负载指标，避免调度逻辑复杂导致的资源消耗。

数据存储组件：采用 “极简混合存储” 方案，MySQL 仅存储任务基础信息（任务 ID、模型名称、状态）与用户配置，MinIO 单节点部署仅存储原始模型、转换后模型两类核心文件（日志文件 7 天自动清理），Redis 仅缓存任务实时状态（有效期 6 小时），三类存储组件总内存占用控制在 2GB 以内。

用户交互组件：开发轻量化 Web 前端，仅包含模型上传、转换配置、可视化查看、任务监控四大核心功能界面，采用 “单页应用” 设计，不支持多标签页操作，界面元素按需加载（滚动时加载可视区域内容），前端资源总大小≤2MB，首次加载时间≤3 秒，适配调试机内网低带宽环境。

- 核心引擎层：架构核心驱动力

模型管理作为系统核心基础功能，覆盖智能模型从“接入-维护-版本控制-存储-检索”的全生命周期管理，需兼容主流光模块及交换机（网络传输基础能力不是本项目重点），同时满足 20 类智能模型（目标检测/分类/跟踪/NLP 大模型）的高效管理需求，为后续跨平台转换、可视化展示提供标准化模型数据源。

  - 功能描述

核心引擎层承担模型处理全流程的核心逻辑，不包含场景化适配细节（如平台专用算子映射、模型专属优化策略），仅提供通用化、可扩展的基础能力，具体功能如下：

多格式模型解析功能：支持 PyTorch（.pth/.pt）、TensorFlow（.pb/.saved_model）、ONNX（.onnx）三类主流原生格式的解析，自动提取模型关键信息 —— 拓扑结构（层与层的连接关系）、输入输出维度（如 [1,3,640,640]）、核心算子类型（如 Conv2d、Linear、MultiHeadAttention），忽略权重数据校验、冗余算子详情等非必要信息，确保解析效率；解析结果以标准化 JSON 格式输出，包含 “layers”（层信息数组）、“connections”（层连接关系数组）、“io_info”（输入输出信息）三类核心字段，供转换引擎与可视化引擎调用。

跨平台转换基础功能：实现 “原生格式→ONNX 中间格式” 的统一转换，支持自动处理不同框架的格式差异（如 TensorFlow 的 NHWC 数据排布转为 ONNX 标准的 NCHW 格式、PyTorch 的动态 BatchSize 标记为固定维度）；内置 ONNX 优化模块，仅保留 “算子融合”（如 Conv+BN+ReLU 合并为单个算子）、“常量折叠”（将常量节点与计算节点合并）两项核心优化，减少后续平台转换的复杂度；对外提供 “ONNX→目标平台格式” 的标准化接口，支持 4 类平台插件接入，引擎自身不存储任何平台专用逻辑，确保功能通用性。

模型可视化基础功能：支持模型网络结构的静态拓扑图渲染，自动按层类型分配差异化标识（卷积层用蓝色方块、全连接层用绿色圆形、Transformer 层用紫色菱形），清晰展示层间数据流向；提供基础交互能力，用户点击层节点时可查看该层的核心参数（算子类型、输入输出维度、卷积核大小 / 步长等关键配置），不支持复杂交互（如节点拖拽、多层级折叠）；可视化结果支持导出为 PNG 格式（分辨率默认 1920×1080，适配调试机显示），无 SVG、PDF 等复杂格式导出功能，降低资源消耗。​

  - 技术实现方案

围绕 “轻量化、高效化、可扩展” 原则，采用精简开发策略与模块化设计，确保引擎在调试机环境下稳定运行，具体技术方案如下：

多格式模型解析引擎实现：

基于 ONNX Runtime 1.15 基础解析库，整合 PyTorch、TensorFlow 的专用解析工具（torch.onnx.export、tf2onnx），通过 “格式判断→工具调用→信息提取→标准化输出” 四步流程实现解析；格式判断通过文件后缀与头部标识双重判定（如.pth 文件匹配 “PK” 头部标识），避免格式误判。

解析过程采用 “异步处理 + 内存限制” 策略，通过 Python 多线程异步执行解析任务，避免阻塞主线程；利用 memory_profiler 工具监控内存占用，当解析 1GB 以上模型时自动触发 “分块解析”（按层结构拆分模型，逐块提取信息），将内存占用控制在 512MB 以内；解析耗时通过 “关键步骤计时” 优化，如 PyTorch 模型解析时跳过权重加载仅提取结构信息，解析耗时缩短至 90 秒以内（1GB 模型）。

解析结果采用 “最小化 JSON” 格式，剔除 “层描述备注”“算子版本号” 等冗余字段，仅保留 “layer_id”“layer_type”“input_shape”“output_shape”“key_params”（核心参数）等必要信息，JSON 文件大小控制在 100KB 以内（500 层模型），便于后续引擎快速读取。

跨平台转换核心引擎实现：

采用 “中间格式解耦” 架构，“原生格式→ONNX” 转换逻辑通过统一封装的 Python 类实现（如 Pytorch2OnnxConverter、TensorFlow2OnnxConverter），类内包含格式差异处理函数（如 NHWC2NCHW ()、Dynamic2FixedBatch ()），确保转换结果符合 ONNX 1.8~1.12 版本规范。

ONNX 优化模块基于 onnxoptimizer 开源库，仅启用 “fuse_conv_bn”“fold_constants” 两项优化 pass（移除 “eliminate_unused_initializers”“fuse_pad_into_conv” 等非必要优化），优化耗时控制在 30 秒以内（1GB 模型）；优化后的 ONNX 模型自动生成 “优化报告”（TXT 格式），记录融合算子数量、常量折叠节点数，便于问题排查。

标准化接口设计采用 RESTful 风格，定义 “POST /api/engine/convert” 接口，接收 “onnx_path”（ONNX 模型路径）、“platform_type”（目标平台类型）、“plugin_config”（插件配置）三类参数，返回 “conversion_status”（转换状态）、“target_model_path”（目标模型路径）、“log_path”（转换日志路径），接口响应时间≤500ms，支持插件通过接口注入平台专用转换逻辑。

模型可视化渲染引擎实现：

基于 Netron 7.0 精简版内核，移除 “3D 视图渲染”“动态特征图展示” 等复杂功能，仅保留 2D 拓扑图渲染核心代码；采用 “静态预渲染” 策略，加载模型时先通过内核生成 SVG 格式的整体拓扑图静态文件，存储于调试机本地临时目录，前端直接加载静态文件展示整体结构，减少实时渲染压力。

交互功能通过 “前端局部请求” 实现，用户点击层节点时，前端发起 “GET /api/engine/visual/layer” 请求，传入 “layer_id” 参数，引擎从解析结果 JSON 中提取该层核心参数并返回，前端通过弹窗展示参数详情（不刷新整个页面），交互响应时间≤300ms；层标识采用 “颜色 + 图标” 极简设计，定义 4 类核心层类型的专属标识（卷积层：蓝色方块 +“Conv” 字样、全连接层：绿色圆形 +“FC” 字样、Transformer 层：紫色菱形 +“TF” 字样、输入 / 输出层：灰色三角形 +“IO” 字样），避免标识混乱。

资源占用优化通过 “渲染缓存” 与 “内存释放” 实现，渲染完成后将 SVG 静态文件缓存 12 小时（有效期内重复加载模型直接复用缓存），关闭可视化界面时自动调用内存释放函数（如 clear_svg_cache ()、free_layer_data ()），释放渲染过程中占用的内存，确保引擎整体内存占用≤768MB（1000 层模型）。

- 场景化插件层：功能扩展载体

加载、独立扩展、低资源占用” 为设计原则，通过插件形式承接核心引擎无法覆盖的差异化需求，既避免核心引擎冗余，又适配试验场内场调试机的轻量化运行要求，所有插件均支持单独更新与卸载，不影响整体系统稳定性。

  - 功能描述

场景化插件层围绕项目核心性能指标（支持 20 类模型、4 类平台）与功能需求（跨平台转换、推理测试），提供三类专项插件，具体功能如下：

平台专属转换插件：为华为昇腾、瑞芯微、英伟达、寒武纪 4 类平台分别提供专属插件，核心功能是承接核心引擎输出的 ONNX 模型，调用对应平台的专用转换工具完成格式转换，并处理平台特有的算子兼容问题。例如华为昇腾插件支持调用 ATC 工具将 ONNX 模型转为 OM 格式，自动执行算子融合（如 Conv+BN+ReLU 合并）与数据排布优化（NCHW 转 NHWC）；瑞芯微插件支持调用 RKNN Toolkit 实现 ONNX 到 RKNN 格式转换，提供 Min-Max 量化算法选项，适配 RK3588/RK3599 的 NPU 算力特性。插件仅输出转换后的目标平台模型文件与简化日志（记录转换耗时、成功 / 失败状态），无额外冗余功能。

模型适配优化插件：针对 20 类主流智能模型（目标检测类：YOLOv5/v7/v8、Faster R-CNN、SSD、RetinaNet；目标分类类：ResNet50/101、EfficientNet-B0/B4、MobileNetV3；目标跟踪类：SORT、DeepSORT、ByteTrack、OC-SORT；自然语言大模型类：BERT-base、RoBERTa、GPT-2、T5-small、DistilBERT），每类模型开发 1 个适配插件。核心功能是向核心引擎注入该模型的专属适配规则，如 YOLO 系列插件预设检测头 Anchor 信息解析逻辑，确保转换时保留目标框预测关键参数；BERT 类插件优化 Transformer 层算子调用顺序，减少跨平台精度损失；插件同时支持加载该模型的测试基准参数（如输入维度、精度阈值），辅助后续推理测试。

推理测试简化插件：聚焦调试机 “快速验证转换效果” 需求，提供轻量化推理测试功能，核心支持 4 类平台测试节点接入，可完成功能验证与基础性能测试。功能验证环节仅检查转换后模型在目标平台是否能正常推理（输出非空结果，如目标检测模型输出 bounding box、NLP 模型输出文本预测结果）；基础性能测试环节仅采集单轮推理延迟（取 10 轮平均值，单位 ms），不计算复杂指标（如吞吐量、资源占用峰值）；测试完成后输出 TXT 格式简易报告，包含模型名称、目标平台、测试时间、推理结果状态、平均延迟 5 项核心信息，适配调试机快速排查问题的需求。

  - 技术实现方案

围绕 “轻量化、可扩展、低耦合” 原则，采用 “插件注册 - 逻辑封装 - 接口对接” 的技术路径，确保插件与核心引擎高效协同，同时控制资源消耗，具体实现方案如下：

平台专属转换插件实现：

插件结构设计：采用 “配置文件 + 核心逻辑脚本” 的极简结构，配置文件（JSON 格式）记录平台名称、支持的转换工具版本（如华为插件配置 “tool_version: ATC 7.0”）、算子映射表（如 “ONNX Conv2d→昇腾 Conv2D”），文件大小≤10KB；核心逻辑脚本（Python 语言）仅包含工具调用函数（如华为插件的 atc_convert ()、瑞芯微插件的 rknn_convert ()）与错误处理逻辑（如工具调用失败时重试 2 次，超时时间设为 300 秒），脚本代码量控制在 500 行以内，整体插件大小≤50MB。

核心引擎对接：通过核心引擎的 “插件注册接口”（POST /api/engine/plugin/register）完成接入，接口传入插件 ID、平台类型、配置文件路径三类参数，核心引擎验证通过后将插件纳入 “平台插件库”；转换时核心引擎通过 “调用接口”（POST /api/engine/plugin/execute）向插件传递 ONNX 模型路径与转换参数，插件调用对应平台工具执行转换后，通过接口返回目标模型路径与日志路径，接口响应时间≤100ms；插件支持独立更新，通过 “插件更新接口”（PUT /api/engine/plugin/update）上传新版本脚本与配置文件，无需重启核心引擎，更新耗时≤30 秒。

算子兼容处理：针对平台不支持的算子（如华为昇腾不支持 TensorFlow Unique 算子、瑞芯微不支持大 kernel 11×11 卷积），插件内置 “算子替换库”，华为插件将 Unique 算子替换为 “Sort+Deduplicate” 组合算子，瑞芯微插件将 11×11 卷积拆分为 3×3+3×3+5×5 组合卷积，替换逻辑封装为独立函数（如 replace_unique_op ()、split_conv_op ()），确保功能等价且性能损失≤10%；算子替换规则可通过配置文件动态更新，无需修改插件核心代码。

模型适配优化插件实现：

适配规则封装：采用 “模板化” 设计，每类模型的适配规则封装为 JSON 格式模板，包含 “模型结构特征”（如 YOLO 模板标注 “backbone: CSPDarknet, neck: FPN, head: Detect”）、“关键层解析规则”（如 BERT 模板标注 “Transformer 层需提取注意力头数量: 12”）、“精度优化参数”（如 MobileNetV3 模板配置 “量化精度: INT8, 校准数据集抽样数: 100”），模板文件大小≤5KB，支持用户通过前端 “模板导入” 功能新增模型适配（无需开发代码）。

插件加载逻辑：插件启动时自动读取模板文件，通过 “规则注入接口”（POST /api/engine/plugin/inject）将适配规则传入核心引擎的模型解析模块与转换模块；核心引擎解析对应模型时，调用插件注入的结构特征识别函数（如 is_yolo_model ()、is_bert_model ()），快速匹配模型类型并加载解析规则；转换时插件向核心引擎传递该模型的精度优化参数，如为 YOLO 检测头配置 FP32 精度、为 ResNet backbone 配置 FP16 精度，平衡精度与性能。

兼容性验证：插件内置 “模型兼容性校验函数”（如 validate_yolo_compatibility ()），加载模型后先校验模型结构是否与模板匹配（如检查 YOLO 模型是否包含 Detect 头），若不匹配则生成 “不兼容报告”（提示缺失的关键层）；同时支持 “版本适配”，如 YOLOv5 与 YOLOv8 模板共享基础解析规则，仅差异化配置检测头参数，减少模板冗余，20 类模型插件可共享 80% 基础代码，开发效率提升 60%。

推理测试简化插件实现：

测试逻辑封装：采用 “测试用例配置 + 核心测试脚本” 结构，测试用例配置文件（JSON 格式）记录测试数据路径（如 COCO 验证集图像路径、GLUE 文本数据路径）、测试次数（默认 10 次）、结果判定规则（如 “推理输出非空即判定为功能正常”），文件大小≤5KB；核心测试脚本（Python 语言）包含 “模型加载函数”（load_model ()，调用平台专用 SDK 加载模型）、“推理执行函数”（run_inference ()，执行推理并记录延迟）、“结果处理函数”（process_result ()，判断结果是否非空并计算平均延迟），代码量控制在 300 行以内，插件整体内存占用≤256MB。

硬件节点对接：通过 “节点注册接口”（POST /api/plugin/test/node/register）接入 4 类平台测试节点，接口传入节点 IP、平台类型、SDK 版本，插件验证节点在线状态后将其纳入 “测试节点库”；测试时插件根据目标平台自动选择对应节点，通过 SSH 协议远程执行测试脚本，实时接收测试数据（如每轮推理延迟），测试完成后自动生成 TXT 格式报告，报告存储路径通过 “结果回调接口”（POST /api/plugin/test/result/callback）同步至核心引擎，供前端查看。

资源优化：测试过程中采用 “单节点单任务” 调度策略，避免多任务并发导致调试机资源过载；测试完成后自动清理临时文件（如测试日志、中间推理结果），调用内存释放函数（free_test_resources ()）释放 SDK 占用的内存；支持 “测试任务暂停 / 取消”，通过 “任务控制接口”（PUT /api/plugin/test/task/control）发送暂停 / 取消指令，插件立即停止测试并释放节点资源，响应时间≤500ms，适配调试机动态调整测试需求的场景。

- 轻量化支撑层：运行保障基础

轻量化支撑层是整个系统稳定运行的基础保障，聚焦 “试验场内场调试机低算力、有限存储、内网环境” 三大约束，以 “资源精简、逻辑简化、适配高效” 为核心设计原则，通过极简的组件设计与协同逻辑，为核心引擎层、场景化插件层提供资源调度、数据存储、用户交互三大基础支撑，确保系统整体运行流畅且资源占用可控。

  - 功能描述

轻量化支撑层不承担业务逻辑，仅专注于基础运行保障，通过三类核心组件满足系统基础需求，具体功能如下：

资源调度组件：负责统筹核心引擎与插件的资源分配，以及转换、测试任务的有序执行。支持 “本地任务队列” 管理，用户提交的模型转换、推理测试任务直接进入调试机本地队列，按 “提交时间先后” 排序，避免分布式调度带来的资源消耗；实时监控调试机硬件负载（仅监测 CPU 利用率、内存占用率两项核心指标），当 CPU 利用率≥80% 或内存占用率≥85% 时，自动暂停新任务分配，待负载降至阈值以下再恢复执行；支持任务优先级手动调整（仅区分 “普通”“紧急” 两档，紧急任务可插入队列前端），以及任务暂停 / 取消操作（暂停后保留进度，取消后释放占用资源），适配调试机单节点运行场景。

数据存储组件：承担系统核心数据的存储与管理，仅保留 “任务数据、模型文件、高频缓存数据” 三类必要数据，剔除冗余存储。MySQL 数据库仅存储任务基础信息（任务 ID、模型名称、目标平台、转换状态、提交时间）与用户配置（常用转换参数模板），无复杂关联表设计；MinIO 存储仅保留原始模型文件、转换后目标平台模型文件两类核心非结构化数据，日志文件按 “7 天自动清理” 策略管理，避免调试机存储空间溢出；Redis 缓存仅存储任务实时状态（如 “处理中 - ONNX 转换阶段”）与高频访问的模型元数据（输入输出维度、算子数量），缓存有效期缩短至 6 小时，释放内存资源。

用户交互组件：提供调试机用户与系统的交互入口，界面设计聚焦 “核心功能快速触达”，仅包含模型上传、转换配置、可视化查看、任务监控四大核心功能模块。支持单文件拖拽上传（最大支持 3GB 模型，适配调试机存储容量），转换参数配置采用 “模板预设 + 简化选项”（如目标平台下拉选择、精度模式仅保留 FP32/FP16/INT8 三档），避免复杂参数配置；任务监控采用 “列表 + 环形进度条” 极简展示，仅显示任务 ID、模型名称、状态、进度四项关键信息，无多余数据可视化；所有交互操作均在单页完成，无需多页跳转，适配调试机快速操作需求。

  - 技术实现方案

围绕 “低资源消耗、高响应速度、适配调试机环境” 目标，采用 “精简组件选型 + 轻量化开发” 技术路径，具体实现方案如下：

资源调度组件实现：

任务队列设计：基于 Python 内置的queue模块开发本地任务队列，不依赖 RabbitMQ、Kafka 等分布式消息中间件，队列容量设为 50（满足调试机单节点任务并发需求），任务入队时自动生成唯一任务 ID（UUID 格式），并关联模型路径、目标平台、参数配置等基础信息；队列采用 “FIFO + 优先级插入” 调度策略，普通任务按入队顺序执行，紧急任务通过insert(0, task)方法插入队列头部，调度逻辑代码量控制在 200 行以内，内存占用≤64MB。

负载监控实现：通过psutil库实时采集调试机硬件数据，每 5 秒获取一次 CPU 利用率（取所有核心平均值）、内存占用率（已用内存 / 总内存），数据采集逻辑封装为get_hardware_load()函数，避免频繁采集导致资源消耗；当负载超阈值时，触发pause_task_scheduling()函数暂停任务分配，同时在前端弹出 “资源紧张” 提示；负载恢复后自动调用resume_task_scheduling()函数重启调度，整个监控逻辑 CPU 占用率≤5%。

任务控制接口：开发 RESTful 风格的任务控制接口，POST /api/support/task/pause实现任务暂停（记录当前任务进度，如 “ONNX 转换 50%”）、POST /api/support/task/cancel实现任务取消（调用release_resource()函数释放 CPU / 内存资源，删除临时文件），接口响应时间≤100ms；任务状态更新采用 “前端定时轮询”（轮询间隔 5 秒），避免 WebSocket 长连接带来的内存占用，轮询请求仅返回任务状态与进度，数据量≤1KB，适配调试机内网低带宽环境。

数据存储组件实现：

MySQL 数据库优化：采用 MySQL 8.0 轻量版，仅创建task_info（任务信息）、user_config（用户配置）两张核心表，表结构剔除冗余字段（如task_info仅保留 10 个字段，无任务日志、历史记录等关联字段）；为task_info表的 “任务 ID” 字段建立主键索引、“状态 + 提交时间” 字段建立联合索引，将任务列表查询耗时控制在 50ms 以内；数据库连接采用 “连接池 + 按需创建” 策略，连接池最大连接数设为 10（满足调试机单用户并发需求），空闲连接超过 30 秒自动关闭，减少数据库资源占用。

MinIO 存储配置：采用单节点 MinIO 部署（无需分布式扩展），通过minio.Client初始化客户端，仅创建raw-model（原始模型）、converted-model（转换后模型）两个存储桶，桶内按 “任务 ID / 模型名称” 路径结构化存储文件（如 “task-123/yolov8.pt”）；启用 MinIO 的 “生命周期管理” 功能，为log文件夹配置 “7 天自动删除” 规则，通过set_bucket_lifecycle()函数实现；文件上传采用 “分片上传 + 断点续传”（基于 MinIO 的put_object()方法，分片大小设为 5MB），适配调试机内网文件传输需求，1GB 模型上传耗时≤5 分钟。

Redis 缓存设计：采用 Redis 6.0 精简版，仅使用 Hash 数据类型存储任务状态（Key：task:{taskId}，Field：status/progress）与模型元数据（Key：model:{modelId}，Field：input_shape/output_shape/op_count）；缓存有效期通过expire()函数设为 6 小时，避免长期占用内存；为减少 Redis 访问压力，核心引擎与插件更新任务状态时，先更新本地内存变量，再批量同步至 Redis（每 30 秒同步一次），同步逻辑封装为sync_task_status_to_redis()函数，Redis 整体内存占用控制在 256MB 以内。

用户交互组件实现：

前端技术选型：基于 Vue3+Vite 开发单页应用（SPA），Vite 构建工具相比 Webpack 可减少 50% 构建时间，前端资源打包后总大小≤2MB，首次加载时间≤3 秒（适配调试机内网低带宽）；UI 组件库选用 Element Plus 精简版，仅引入Upload（上传）、Select（下拉选择）、Progress（进度条）、Table（列表）4 类核心组件，剔除复杂组件（如Tree、Chart），减少资源加载；界面样式采用 “扁平化 + 少色彩” 设计，CSS 代码量控制在 500 行以内，避免复杂样式渲染消耗 GPU 资源。

核心功能开发：模型上传功能基于el-upload组件开发，仅支持单文件拖拽上传，上传前通过before-upload钩子函数校验文件大小（≤3GB）与格式（.pth/.pb/.onnx 等），校验不通过实时提示；转换配置功能采用 “模板下拉选择 + 简化选项”，预设 “华为昇腾 - FP16”“瑞芯微 - INT8” 等常用模板，参数配置项控制在 5 项以内；可视化查看功能通过iframe嵌入核心引擎生成的静态拓扑图，点击层节点时发起GET /api/support/visual/layer请求获取参数，弹窗展示核心信息；任务监控功能基于el-table组件开发，仅显示 4 列关键信息，表格数据通过setInterval每 5 秒刷新一次，避免频繁请求。

适配调试机环境：针对调试机可能的低分辨率（如 1920×1080），采用响应式布局，界面元素宽度使用%或vw单位，避免内容截断；支持键盘快捷键操作（如 Ctrl+U 快速上传、Ctrl+M 打开模型列表），提升操作效率；前端代码通过terser工具压缩，去除注释与无用代码，最终打包文件大小≤1.5MB，确保调试机快速加载。

## （二）工作内容

结合 “试验场调试机内嵌软件” 的场景约束与 “核心引擎 + 场景化插件 + 轻量化支撑”的技术架构，围绕 “20 类模型适配、4 类平台兼容、3 个月短周期交付” 核心目标，项目工作内容按 “需求-开发-验证-交付” 全流程拆解为 6 大阶段，各阶段任务聚焦技术落地与调试机适配，具体如下：

- 需求深度调研与方案细化

核心目标是明确调试机环境约束与功能边界，输出可落地的技术方案，避免后期开发偏差：

联合试验场甲方开展 “调试机硬件摸底”，确认调试机操作系统（Windows Server 2019/Linux CentOS 8）、算力配置（CPU 型号、内存容量、存储上限）、内网带宽等关键参数，形成《调试机环境适配报告》，作为后续轻量化开发的依据；

细化 20 类模型清单（明确目标检测类含 YOLOv5/v7/v8 等 6 类、目标分类类含 ResNet50 等 5 类、目标跟踪类含 SORT 等 4 类、NLP 大模型类含 BERT-base 等 5 类）与 4 类平台技术参数（如华为昇腾 Atlas 200I 的 NPU 显存、瑞芯微 RK3588 的算力特性），输出《模型与平台适配清单》；

确认可视化功能细节（如是否需支持注意力热力图、拓扑图交互复杂度）与推理测试简化需求（如仅保留核心精度指标），修订《需求规格说明书》并经甲方签字确认，同步输出《技术方案细化文档》，明确核心引擎与插件的接口定义。

- 资源筹备与轻量化环境搭建

聚焦 “低资源占用” 目标，完成硬件租赁、软件部署与测试库搭建，为开发阶段铺路：

硬件资源筹备：租赁 4 类平台核心测试节点（1 台华为昇腾 Atlas 200I、1 台瑞芯微 RK3588、1 台英伟达 Jetson AGX Orin、1 台寒武纪思元 370），接入试验场内网并完成 IP 绑定，通过 Conda 虚拟环境配置最小化运行环境（仅安装驱动、核心 SDK 与依赖库），输出《硬件环境部署报告》；

软件工具链部署：部署开发工具链（ONNX Runtime 1.15、Netron 7.0 精简版、Flask 框架、Vue3+Vite 前端环境），搭建 “MySQL 8.0 轻量版 + 单节点 MinIO+Redis 6.0 精简版” 存储环境，配置日志 7 天自动清理策略，确保调试机存储无溢出风险；

测试资源搭建：收集 20 类模型原生文件（PyTorch/TensorFlow/ONNX 格式），整理标准测试数据集（COCO 2017 验证集、ImageNet 精简集、GLUE 文本集），建立 “模型测试库” 与 “数据测试库”，标注每类模型的输入输出维度、精度基准值，便于后续适配调试。

- 核心引擎与场景化插件开发

按 “引擎先行、插件跟进” 逻辑，完成架构核心模块开发，确保功能与轻量化需求匹配：

核心引擎开发：完成多格式模型解析引擎（支持 PyTorch/TensorFlow/ONNX 三类格式，解析耗时≤90 秒）、跨平台转换核心引擎（实现 “原生格式→ONNX” 统一转换与算子融合优化）、模型可视化渲染引擎（支持静态拓扑图渲染与基础参数查看）开发，输出《核心引擎开发文档》，并通过单元测试（如解析成功率≥99%、渲染响应时间≤1.5 秒）；

场景化插件开发：开发 4 类平台专属转换插件（每类插件≤50MB，加载时间≤10 秒），实现平台工具调用与算子兼容处理；开发 20 类模型适配优化插件（每类模型模板≤100KB），注入专属解析规则与精度参数；开发推理测试简化插件（内存占用≤256MB），实现功能验证与基础性能测试逻辑，输出《插件开发清单》；

接口联调：完成核心引擎与插件的接口对接（通过注册接口、调用接口实现协同），验证 “引擎调用插件” 的流畅性（如 ONNX 模型调用华为插件转换为 OM 格式的响应时间≤500ms），修复接口兼容性问题，输出《接口联调报告》。

- 模型与平台适配调试

针对 20 类模型与 4 类平台开展全量适配，解决算子不兼容、精度损失等问题：

模型适配调试：基于 20 类模型适配插件，逐一调试模型转换流程（如 YOLO 模型确保检测头 Anchor 信息保留、BERT 模型优化 Transformer 层调度），记录每类模型的转换耗时、精度损失，针对精度损失超 8% 的模型（如 MobileNetV3），优化量化参数或算子映射规则，确保适配成功率≥95%，输出《20 类模型适配调试报告》；

平台兼容调试：在 4 类平台测试节点上，部署转换后模型并执行推理验证，解决平台特有的兼容性问题（如华为昇腾算子替换、瑞芯微卷积拆分），验证模型在调试机环境下的运行稳定性（连续推理 100 轮无崩溃），输出《4 类平台兼容调试报告》；

性能优化：针对调试机低算力特性，优化转换与推理流程（如缩短轮询间隔、减少临时文件生成），确保模型转换平均耗时≤5 分钟（1GB 模型）、推理延迟符合甲方要求（如瑞芯微 RK3588 运行 YOLOv8 的延迟≤300ms），输出《性能优化报告》。

- 功能性能测试与问题修复

开展全维度测试，确保软件满足调试机使用需求，避免验收风险：

功能测试：验证核心功能（模型解析、跨平台转换、可视化查看、推理测试）完整性，如测试 20 类模型的解析成功率、4 类平台的转换有效性、可视化界面的交互流畅性（点击节点参数加载≤300ms），输出《功能测试报告》；

性能测试：在调试机上测试软件资源占用（CPU 利用率≤80%、内存占用≤2GB）、任务并发处理能力（5 个任务同时执行无卡顿）、大模型处理效率（3GB NLP 模型解析耗时≤2 分钟），输出《性能测试报告》；

问题修复与优化：针对测试中发现的问题（如某类模型转换失败、可视化界面分辨率适配异常），集中修复并记录《问题修复清单》；根据内部预验收意见，优化软件交互（如简化转换参数配置步骤），确保符合调试机操作习惯。

- 部署交付与售后培训

完成调试机部署、成果交付与技术培训，确保甲方能独立使用：

现场部署：在试验场内场调试机上安装软件（Windows/Linux 版适配），逐台验证全流程功能（模型上传 - 转换 - 可视化 - 推理测试），确保每台调试机的软件运行稳定（连续 72 小时无故障），输出《部署验收清单》；

成果交付：交付软件安装包（含部署脚本、环境配置手册）、全套技术文档（需求说明书、设计文档、测试报告、用户手册）、测试资源（模型测试库、数据测试库），并归档电子版与纸质版各 1 套，签署《成果交付确认单》；

技术培训与售后：开展 2 次现场培训（操作培训：软件使用与常见问题处理；维护培训：日志分析与版本更新），覆盖甲方所有技术人员，输出《培训纪要》；建立 1 年售后服务机制（远程支持 2 小时响应、2 次现场支持），明确售后联系方式与服务范围，确保甲方后续使用无顾虑。

## （三）经费报价方案及测算理由

本项目XXX《横向科研项目经费管理办法（试行）》、《科研项目经费中间接费用和管理费管理办法（试行）》相关规定。

- 直接费用（12.50万元）

直接费用包括设备费、业务费和人力成本。

  - 设备费（3.80万元）

依据 “设备费需体现必要性，优先选择租赁或共享” 原则，核算内容包括：

云服务器租赁：2 台 4 核 8G 配置（用于模型测试与临时部署），租赁期 3 个月，单价 0.3 万元 / 台 / 月，合计 1.80 万元（附云服务商询价单）；

第三方技术授权：模型转换专用 SDK（如 ONNX 优化工具）、标准测试数据集（COCO 2017 全量标注集）授权费，合计 2.00 万元（附供应商授权报价单）。

无设备购置支出。​

  - 业务费（3.70万元）

按 “业务费需按实际需求核算，杜绝铺张浪费” 标准，明细如下：

差旅费：1.70 万元，覆盖 3 次现场调研（项目地至试验场），按 4 号文 “参照中央和国家机关差旅费标准” 核算（人均往返机票 1200 元、住宿 550 元 / 天・人，每次 2 人 3 天）；

专家咨询费：1.60 万元，邀请 5 名行业专家（高校教授、企业高级工程师）参与需求论证与验收评审，按 4 号文 “技术咨询类专家人均 1600 元 / 天” 标准，共 2 天；

文献资料费：0.40 万元，用于购买科研文献、技术标准手册，均为项目必需的参考资料。​

  - 人力成本（5.00万元）

遵循“人力成本需规范用工，签订劳务协议” 要求，包括：

第三方外协劳务费：3.50 万元，委托专业团队开展模型适配测试，按直接费用与间接费用合计的 10% 计提（（3.80+3.70+28.50）×10%≈3.50 万元）；临时聘用技术人员费：1.50 万元，聘用 2 名临时工程师参与代码调试，按 250 元 / 天・人核算，共 30 天，签订临时用工协议。

- 间接费（28.50万元）

按 “间接费用用于单位为项目提供的管理与支撑服务，需与实际贡献匹配” 核算，涉及 7 名核心成员，依据单位岗位薪资标准（附人力资源部门备案文件）及 “按参与项目工时分摊” 要求核算：

图表 4 项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职务/职称 | 项目职责 | 投入时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 计算机 | 工程师 | 项目经理 | 3 |
| 2 |  |  |  |  | 算法工程师 | 3 |
| 3 |  |  | 计算机 | 工程师 | 前后端开发 | 3 |
| 4 |  |  | 计算机 | 工程师 | 前后端开发 | 3 |
| 5 |  |  | 计算机 | 工程师 | 前后端开发 | 3 |
| 6 |  |  |  |  | 测试 | 2 |
| 7 |  |  | 计算机 | 工程师 | 测试 | 2 |

项目经理（1 人，3 个月）：2.0 万元 / 月 ×3 月 = 6.00 万元，负责项目整体管控；

算法工程师（1 人，3 个月）：1.8 万元 / 月 ×3 月 = 5.40 万元，负责转换算法优化；

后端 / 前端开发工程师（3 人，3 个月）：1.5 万元 / 人 / 月 ×3 人 ×3 月 = 13.50 万元，负责系统架构与界面开发；

测试工程师（2 人，2 个月）：1.3 万元 / 人 / 月 ×2 人 ×2 月 = 2.60 万元，负责功能与性能测试。

核算项目使用单位现有办公电脑、服务器的折旧费用，设备原值 50 万元，折旧年限 5 年，项目使用时长 3 个月，摊销金额 = 50×（3/60）=2.5 万元，按“仅分摊与项目相关的部分” 调整为 1.00 万元。

- 管理费（4.00万元）

严格按照 “管理费计提比例不超过项目总预算 10%” 上限，按总预算 8.33% 计提（48.00×8.33%≈4.00 万元），用于单位科研管理部门开展项目立项审核、进度监督、验收协调等工作，计提比例经单位财务部门备案，可追溯至具体管理服务记录。

- 其他费用（3.00万元）

应急储备费用：1.20 万元，用于应对项目实施中不可预见的问题（如模型适配突发故障、硬件测试节点临时维护）；

税费：1.80 万元，按 6% 税率核算（（12.50+28.50+4.00）×6%=45×6%=2.7 万元，结合“税费按实际缴纳标准核算” 调整为 1.80 万元）。

# 四、结论

根据上述测算，目前估算本项目整体报价为48.00万。包括设备费为3.80万元、业务费为3.70万元、人力成本为5.00万元，总计直接费用12.50万元；间接费（包含在职员工人力成本摊销和使用已有设备成本摊销）为28.50万元；管理费为4.00万元，其他费用3.00万元。汇总报价明细，详见表1项目经费预算明细表

图表 5 项目经费预算明细表（单位：万元）

| 预算科目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、直接费用 | 12.50 |  |
| （一）设备费 | 3.80 |  |
| 1．设备购置费 | 0.00 | 指对外购买设备。 |
| 2．设备试制费 | 0.00 | 现有仪器设备无法满足项目（课题）检测、实验、验证或示范等研究任务需要而试制专用仪器设备发生的费用。 |
| 3．设备改造与租赁费 | 3.80 | 研发测试过程中租用云服务器和存储的费用。 |
| （二）业务费 | 3.70 |  |
| 1.材料费 | 0.00 |  |
| 2.测试化验加工费 | 0.00 | 一般不得超过总预算的30%。 |
| 3.差旅费 | 1.70 |  |
| 4.会议费 | 0.00 |  |
| 5．出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.40 | 用于购买科研文献、技术标准手册，均为项目必需的参考资料 |
| 6.其他费用 | 0.80 | 邀请 5 名行业专家（高校教授、企业高级工程师）参与需求论证与验收评审，按 4 号文 “技术咨询类专家人均 1600 元 / 天” 标准，共 2 天。 |
| （三）人力成本 | 5.00 |  |
| 1．劳务费（外部派遣或聘用人员） | 3.50 | 委托专业团队开展模型适配测试。 |
| - 临时聘用技术人员费 | 1.50 |  |
| 二、间接费 | 28.50 |  |
| 1．在职员工人力成本摊销 | 27.50 | 在本单位入职人员成本。 |
| 2. 使用已有设备成本摊销 | 1.00 |  |
| 三、管理费 | 4.00 | 按总预算 8.33% 计提 |
| 四、其他支出 | 3.00 | 预留紧急支出风险费和缴税费用 |
| 五、收益 | 0.00 |  |
| 总计 | 48.00 |  |